Historias de Usuario

Organizadas por Módulos del Sistema

Sistema de Gestión Hotelera — Apartamentos Facile

11 Módulos · 15 Historias · 4 Sprints · 163 Puntos de Historia

SENA — Centro de Gestión de Mercados, Logística y TI

Análisis y Desarrollo de Software · Instructor: Jesús Ropero Barbosa · Mayo 2026

# Mapa General — 15 HU en 11 Módulos

Cada historia de usuario pertenece a un módulo funcional del sistema. Esta tabla muestra el mapa completo antes del detalle por módulo.

| ID | Módulo | Historia | RF | MoSCoW | Pts | Sprint |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Módulo 1 | Registro y gestión de usuarios | RF-001 · Usuarios | 🔴 MUST | 5 | Sprint 1 |  |
| HU-002 | Módulo 2 | Gestión de reservas | RF-002 · Reservas | 🔴 MUST | 13 | Sprint 1 |  |
| HU-003 | Módulo 2 | Estado de unidades | RF-003 · Estado | 🔴 MUST | 8 | Sprint 2 |  |
| HU-004 | Módulo 3 | Perfil del huésped | RF-004 · Perfiles | 🔴 MUST | 8 | Sprint 2 |  |
| HU-005 | Módulo 2 | Check-in y check-out | RF-005 · Check-in | 🔴 MUST | 16 | Sprint 2 |  |
| HU-006 | Módulo 4 | Tarifas por unidad | RF-006 · Tarifas | 🔴 MUST | 8 | Sprint 2 |  |
| HU-007 | Módulo 5 | Servicios y consumos | RF-007 · Servicios | 🔴 MUST | 18 | Sprint 3 |  |
| HU-008 | Módulo 6 | Mantenimiento | RF-008 · Mant. | 🔴 MUST | 8 | Sprint 3 |  |
| HU-009 | Módulo 7 | Registro de unidades | RF-009 · Unidades | 🔴 MUST | 18 | Sprint 3 |  |
| HU-010 | Módulo 8 | Gestión financiera | RF-010 · Financiero | 🔴 MUST | 21 | Sprint 4 |  |
| HU-011 | Módulo 8 | Inventario y alertas | RF-011 · Inventario | 🔴 MUST | 8 | Sprint 4 |  |
| HU-012 | Módulo 9 | Notificaciones | RF-012 · Notif. | 🟡 SHOULD | 5 | Sprint 3 |  |
| HU-013 | Módulo 7 | Sala de Juntas / Coworking | RF-013 · Espacios | 🔴 MUST | 8 | Sprint 3 |  |
| HU-014 | Módulo 10 | Disponibilidad 24/7 | RF-014 · Infra. | 🔴 MUST | 10 | Sprint 4 |  |
| HU-015 | Módulo 11 | Reportes y ocupación | RF-015 · Reportes | 🟡 SHOULD | 5 | Sprint 4 |  |

🔐  Módulo 1 · Autenticación y Control de Acceso

Gestiona el acceso al sistema y los roles del personal de Apartamentos Facile. Es la puerta de entrada a toda la plataforma.

| ID | Historia | MoSCoW | Sprint | Puntos | Actor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Registro y gestión de usuarios del sistema | 🔴 MUST | Sprint 1 | 5 pts | Nuevo usuario |

HU-001 — Registro y gestión de usuarios del sistema

| ID | HU-001 | Sprint | Sprint 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad MoSCoW | 🔴 MUST HAVE | Puntos de Historia | 5 puntos |
| Actor principal | Nuevo usuario / Administrador | Valor / Esfuerzo | Alto / Variable |

Historia de Usuario

Como nuevo usuario o administrador del sistema
 Quiero registrarme o registrar nuevos usuarios con datos básicos y rol asignado
 Para acceder al sistema con los permisos correctos según mi función en Apartamentos Facile

Criterios de Aceptación

| # | Dado que... | Cuando... | Entonces... | Y... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | soy un nuevo usuario que accede al formulario de registro | ingreso nombre, apellido, correo, número de contacto y rol | el sistema valida la información, crea mi cuenta y muestra mensaje de registro exitoso | me permite iniciar sesión inmediatamente con los permisos asignados a mi rol |
| E2 | estoy en el formulario de registro | ingreso un correo que ya está registrado en el sistema | el sistema muestra 'Este correo ya está asociado a una cuenta existente' | ofrece las opciones Iniciar sesión o Recuperar contraseña |
| E3 | dejo campos obligatorios vacíos o ingreso datos inválidos | intento continuar con el registro | el sistema resalta los campos incorrectos con mensajes específicos de validación | no permite continuar hasta que todos los campos estén correctos |
| E4 | soy administrador y creo un usuario de personal | selecciono el rol (Recepcionista, Ama de llaves, Mantenimiento, Conserje) | el sistema asigna automáticamente los permisos correspondientes a ese rol | envía correo de confirmación al nuevo usuario con sus datos de acceso |

🏨  Módulo 2 · Front Desk y Reservaciones

Núcleo operativo del hotel. Gestiona reservas, disponibilidad de unidades y el ciclo completo de entrada y salida del huésped. Resuelve el problema crítico de doble booking identificado en Apartamentos Facile.

| ID | Historia | MoSCoW | Sprint | Puntos | Actor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-002 | Gestión de reservas de unidades | 🔴 MUST | Sprint 1 | 13 pts | Recepcionista |
| HU-003 | Control de disponibilidad y estado de unidades | 🔴 MUST | Sprint 2 | 8 pts | Recepcionista |
| HU-005 | Check-in y check-out digital | 🔴 MUST | Sprint 2 | 16 pts | Huésped |

HU-002 — Gestión de reservas de unidades

| ID | HU-002 | Sprint | Sprint 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad MoSCoW | 🔴 MUST HAVE | Puntos de Historia | 13 puntos |
| Actor principal | Recepcionista / Administrador | Valor / Esfuerzo | Alto / Variable |

Historia de Usuario

Como recepcionista de Apartamentos Facile
 Quiero crear, modificar y cancelar reservas de unidades con disponibilidad en tiempo real
 Para garantizar asignación precisa y evitar el problema de reservas dobles que afecta la reputación del hotel

Criterios de Aceptación

| # | Dado que... | Cuando... | Entonces... | Y... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | soy un recepcionista con sesión iniciada | ingreso fechas, tipo de unidad y datos del huésped | el sistema verifica disponibilidad en tiempo real, crea la reserva y bloquea la unidad automáticamente | envía confirmación con número de referencia al huésped y solicita el anticipo para garantizar la reserva |
| E2 | la unidad solicitada ya está reservada en esas fechas | intento crear una nueva reserva para el mismo período | el sistema muestra las unidades disponibles para ese rango de fechas | no permite confirmar sobre una unidad ya bloqueada evitando el doble booking |
| E3 | un huésped desea cancelar su reserva | el recepcionista registra la cancelación con motivo | el sistema libera la unidad y aplica la política de cancelación configurada | guarda el registro completo con fecha, motivo y política aplicada |
| E4 | necesito consultar disponibilidad del hotel | aplico filtros por fecha, tipo de unidad o duración de estadía | el sistema muestra las unidades disponibles con sus tarifas correspondientes | permite seleccionar directamente para iniciar el proceso de reserva |

HU-003 — Control de disponibilidad y estado de unidades

| ID | HU-003 | Sprint | Sprint 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad MoSCoW | 🔴 MUST HAVE | Puntos de Historia | 8 puntos |
| Actor principal | Recepcionista / Administrador | Valor / Esfuerzo | Alto / Variable |

Historia de Usuario

Como recepcionista de Apartamentos Facile
 Quiero ver y actualizar el estado de cada unidad en tiempo real
 Para asignar unidades con precisión y mantener el control operativo del hotel

Criterios de Aceptación

| # | Dado que... | Cuando... | Entonces... | Y... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | soy un recepcionista con sesión iniciada | ingreso al módulo de unidades | el sistema muestra todas las unidades (Dúplex, Familiar, Habitaciones, Sala de Juntas, Coworking) con su estado actual mediante colores | muestra la ocupación total y disponibilidad por tipo de unidad en tiempo real |
| E2 | una unidad cambia de estado por check-in, check-out o inicio de limpieza | ocurre ese evento en el sistema | el estado se actualiza automáticamente sin necesidad de recargar la vista | refleja inmediatamente la nueva disponibilidad para todos los usuarios autorizados |
| E3 | necesito ver qué unidades quedarán disponibles próximamente | consulto la vista de disponibilidad | el sistema muestra las unidades con su fecha y hora estimada de liberación | permite filtrar por tipo de unidad o estado (disponible, ocupada, en limpieza, en mantenimiento) |
| E4 | un usuario sin permisos intenta modificar el estado de una unidad | accede al módulo | el sistema muestra el mensaje Acceso denegado | registra el intento en el log de seguridad sin permitir ninguna modificación |

HU-005 — Check-in y check-out digital

| ID | HU-005 | Sprint | Sprint 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad MoSCoW | 🔴 MUST HAVE | Puntos de Historia | 16 puntos |
| Actor principal | Huésped / Recepcionista | Valor / Esfuerzo | Alto / Variable |

Historia de Usuario

Como huésped de Apartamentos Facile
 Quiero realizar mi check-in y check-out desde cualquier dispositivo sin contacto físico
 Para agilizar mi llegada dentro del horario 15:00–24:00 y recibir mi factura automáticamente al salir

Criterios de Aceptación

| # | Dado que... | Cuando... | Entonces... | Y... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | tengo una reserva activa en Apartamentos Facile | accedo al formulario digital de check-in y completo mis datos | el sistema valida la reserva, registra mi ingreso y actualiza la unidad a estado Ocupada | notifica al recepcionista e indica si el huésped trae mascota o requiere transporte desde el aeropuerto |
| E2 | el hotel requiere documentos digitales para el ingreso | llego a la sección de carga de documentos | puedo subir mi documento de identidad y los archivos requeridos desde mi celular | el sistema confirma la carga y asocia los documentos a mi perfil de huésped |
| E3 | estoy finalizando mi estadía | accedo al módulo de check-out digital y reviso mis consumos | el sistema muestra todos mis cargos detallados antes de confirmar | permite realizar el pago digital y genera la factura final descargable en PDF |
| E4 | confirmo el check-out | el sistema procesa mi salida | la unidad cambia automáticamente a estado En limpieza | se envía notificación inmediata al ama de llaves y a la administración |

👤  Módulo 3 · Gestión de Huéspedes

Administra los perfiles de huéspedes, historial de estadías, preferencias y el programa de fidelización con niveles Silver, Gold y Platinum.

| ID | Historia | MoSCoW | Sprint | Puntos | Actor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-004 | Perfil del huésped y clientes frecuentes | 🔴 MUST | Sprint 2 | 8 pts | Recepcionista |

HU-004 — Perfil del huésped y clientes frecuentes

| ID | HU-004 | Sprint | Sprint 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad MoSCoW | 🔴 MUST HAVE | Puntos de Historia | 8 puntos |
| Actor principal | Recepcionista / Administrador | Valor / Esfuerzo | Alto / Variable |

Historia de Usuario

Como recepcionista de Apartamentos Facile
 Quiero crear y consultar perfiles completos de huéspedes con su historial y preferencias
 Para ofrecer atención personalizada y reconocer a los clientes frecuentes con beneficios automáticos

Criterios de Aceptación

| # | Dado que... | Cuando... | Entonces... | Y... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | busco un huésped en el sistema | ingreso su nombre, correo, documento o empresa | el sistema muestra el perfil con datos personales, nacionalidad, idioma, empresa e historial de estadías | indica si es cliente frecuente con su nivel de lealtad (Silver, Gold, Platinum) |
| E2 | un huésped ha cumplido los criterios de cliente frecuente | se registra una nueva reserva o check-in | el sistema lo clasifica automáticamente y muestra sus beneficios disponibles al recepcionista | aplica automáticamente los beneficios correspondientes a su nivel |
| E3 | un cliente frecuente acumula más estadías y alcanza nuevo umbral | se actualiza su historial | el sistema actualiza su nivel de lealtad automáticamente | notifica al administrador y recepcionista el ascenso de categoría del huésped |
| E4 | un huésped utiliza un beneficio durante su estadía | el recepcionista confirma el uso del beneficio | el sistema lo registra en el historial del huésped | actualiza el balance de beneficios disponibles para ese cliente |

💰  Módulo 4 · Revenue y Gestión de Tarifas

Controla los precios por tipo de unidad, temporada y duración de estadía. Permite configurar tarifas diarias, mensuales y de temporada sin afectar reservas ya confirmadas.

| ID | Historia | MoSCoW | Sprint | Puntos | Actor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-006 | Gestión de tarifas y precios por tipo de unidad | 🔴 MUST | Sprint 2 | 8 pts | Administrador |

HU-006 — Gestión de tarifas y precios por tipo de unidad

| ID | HU-006 | Sprint | Sprint 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad MoSCoW | 🔴 MUST HAVE | Puntos de Historia | 8 puntos |
| Actor principal | Administrador | Valor / Esfuerzo | Alto / Variable |

Historia de Usuario

Como administrador de Apartamentos Facile
 Quiero configurar y actualizar tarifas por tipo de unidad, duración de estadía y temporada
 Para garantizar precios correctos en cada reserva y maximizar los ingresos del hotel según la demanda

Criterios de Aceptación

| # | Dado que... | Cuando... | Entonces... | Y... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | soy el administrador con sesión iniciada | configuro el precio de una unidad con su tipo y vigencia | el sistema guarda la tarifa y la aplica automáticamente en las nuevas reservas que cumplan las condiciones | muestra en cada reserva cuál tarifa está aplicada con su tipo y vigencia |
| E2 | se acerca una temporada alta como vacaciones o festivos colombianos | el administrador configura una tarifa especial para ese período | el sistema aplica la tarifa de temporada sobre la tarifa base | muestra en la reserva la justificación de la tarifa aplicada |
| E3 | un huésped desea una estadía larga de más de 15 días | el recepcionista registra la reserva con esa duración | el sistema aplica automáticamente la tarifa mensual que es menor a la tarifa por noche acumulada | muestra el ahorro generado al huésped en el resumen de su reserva |
| E4 | el administrador modifica una tarifa activa | guarda los cambios | el sistema aplica la nueva tarifa solo a reservas futuras sin afectar reservas ya confirmadas | registra el cambio en el historial con fecha, usuario y valores anterior y nuevo |

🍽️  Módulo 5 · Servicios y Facturación

Gestiona el catálogo de servicios del hotel (desayuno, room service, transporte, BBQ) y registra los consumos de cada huésped, enlazados automáticamente a su factura final.

| ID | Historia | MoSCoW | Sprint | Puntos | Actor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-007 | Administración de servicios y consumos del huésped | 🔴 MUST | Sprint 3 | 18 pts | Administrador |

HU-007 — Administración de servicios y consumos del huésped

| ID | HU-007 | Sprint | Sprint 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad MoSCoW | 🔴 MUST HAVE | Puntos de Historia | 18 puntos |
| Actor principal | Administrador / Recepcionista / Huésped | Valor / Esfuerzo | Alto / Variable |

Historia de Usuario

Como administrador o recepcionista de Apartamentos Facile
 Quiero gestionar el catálogo de servicios y registrar los consumos de cada huésped durante su estadía
 Para controlar la cuenta del huésped y generar una factura exacta al momento del check-out

Criterios de Aceptación

| # | Dado que... | Cuando... | Entonces... | Y... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | soy el administrador | creo un nuevo servicio como Desayuno, Room Service, Transporte o BBQ | el sistema registra el servicio con nombre, descripción, precio y disponibilidad horaria | queda disponible inmediatamente para ser consumido y registrado por recepción |
| E2 | un huésped solicita un servicio durante su estadía | el recepcionista registra el consumo | el sistema lo asocia a la unidad del huésped con fecha, hora, cantidad y precio | descuenta automáticamente el insumo del inventario si el servicio tiene insumos vinculados |
| E3 | el inventario no tiene stock suficiente para prestar el servicio | el recepcionista intenta registrar el consumo | el sistema muestra el mensaje 'Inventario insuficiente para prestar este servicio' | bloquea el registro hasta que haya stock disponible en el inventario |
| E4 | el huésped está realizando check-out | el recepcionista confirma la salida | el sistema genera la factura final con todos los consumos, tarifas, impuestos y descuentos | permite descargarla en PDF y enviarla por correo o WhatsApp al huésped |

🧹  Módulo 6 · Housekeeping y Mantenimiento

Coordina el ama de llaves y el personal de mantenimiento. Registra tareas, programa mantenimientos preventivos y controla el estado de cada unidad del hotel.

| ID | Historia | MoSCoW | Sprint | Puntos | Actor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-008 | Gestión de mantenimiento de unidades | 🔴 MUST | Sprint 3 | 8 pts | Administrador |

HU-008 — Gestión de mantenimiento de unidades

| ID | HU-008 | Sprint | Sprint 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad MoSCoW | 🔴 MUST HAVE | Puntos de Historia | 8 puntos |
| Actor principal | Administrador / Personal de mantenimiento | Valor / Esfuerzo | Alto / Variable |

Historia de Usuario

Como personal de mantenimiento de Apartamentos Facile
 Quiero registrar y programar tareas de mantenimiento por unidad
 Para garantizar el buen estado de los apartamentos y espacios de trabajo del hotel

Criterios de Aceptación

| # | Dado que... | Cuando... | Entonces... | Y... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | soy personal de mantenimiento con sesión iniciada | registro una tarea en una unidad específica | el sistema guarda la tarea con fecha, responsable, tipo y descripción | cambia el estado de la unidad a En mantenimiento bloqueando nuevas reservas hasta su liberación |
| E2 | el administrador programa un mantenimiento preventivo | define fecha, tipo de tarea y responsable | el sistema guarda la programación en el calendario del módulo | envía alerta automática al responsable en la fecha programada |
| E3 | consulto el historial de mantenimiento de una unidad | selecciono la unidad en el módulo | el sistema muestra todos los mantenimientos con fechas, responsables y tipos de tarea | permite filtrar por rango de fechas o tipo de mantenimiento |
| E4 | la tarea de mantenimiento ha sido completada | el responsable marca la tarea como finalizada | el sistema actualiza el estado de la unidad a Disponible o En limpieza según corresponda | registra la fecha y hora de finalización en el historial de la unidad |

🏢  Módulo 7 · Gestión de Propiedades

Administra el inventario de unidades del hotel: apartamentos (Dúplex, Familiar, Habitaciones) y espacios de trabajo (Sala de Juntas, Coworking). Incluye reserva por horas de los espacios corporativos.

| ID | Historia | MoSCoW | Sprint | Puntos | Actor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-009 | Registro y gestión de unidades del hotel | 🔴 MUST | Sprint 3 | 18 pts | Administrador |
| HU-013 | Reserva y gestión de espacios de trabajo | 🔴 MUST | Sprint 3 | 8 pts | Recepcionista |

HU-009 — Registro y gestión de unidades del hotel

| ID | HU-009 | Sprint | Sprint 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad MoSCoW | 🔴 MUST HAVE | Puntos de Historia | 18 puntos |
| Actor principal | Administrador / Recepcionista | Valor / Esfuerzo | Alto / Variable |

Historia de Usuario

Como administrador de Apartamentos Facile
 Quiero registrar y gestionar todas las unidades del hotel con sus características y disponibilidad
 Para llevar un control completo de los apartamentos (Dúplex, Familiar, Habitaciones) y espacios de trabajo (Sala de Juntas, Coworking)

Criterios de Aceptación

| # | Dado que... | Cuando... | Entonces... | Y... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | soy el administrador | registro una nueva unidad con tipo, capacidad, descripción, amenities e imágenes | el sistema almacena la unidad y muestra el mensaje 'Unidad registrada exitosamente' | queda disponible en el sistema para reservas y gestión de disponibilidad |
| E2 | accedo al módulo de unidades | consulto el estado actual del hotel | el sistema muestra todas las unidades con disponibilidad en tiempo real, tipo y estado | permite filtrar por tipo, estado o fecha |
| E3 | un huésped confirma su reserva y realiza check-in | el sistema procesa el ingreso | la unidad cambia automáticamente a estado Ocupada y queda bloqueada para otras reservas | al hacer check-out cambia a En limpieza hasta ser habilitada por el ama de llaves |
| E4 | un huésped cancela su reserva | el recepcionista registra la cancelación | el sistema libera la unidad y la marca como Disponible en el calendario | almacena el historial completo de ocupaciones, cancelaciones y estadías por cada unidad |

HU-013 — Reserva y gestión de espacios de trabajo

| ID | HU-013 | Sprint | Sprint 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad MoSCoW | 🔴 MUST HAVE | Puntos de Historia | 8 puntos |
| Actor principal | Recepcionista / Administrador / Cliente externo | Valor / Esfuerzo | Alto / Variable |

Historia de Usuario

Como recepcionista o administrador de Apartamentos Facile
 Quiero gestionar las reservas de la Sala de Juntas y el espacio de Coworking por horas
 Para ofrecer estos servicios tanto a huéspedes hospedados como a empresas externas y generar ingresos adicionales

Criterios de Aceptación

| # | Dado que... | Cuando... | Entonces... | Y... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | un cliente desea reservar la Sala de Juntas o el Coworking | el recepcionista consulta disponibilidad por fecha y hora | el sistema muestra los horarios disponibles y el precio por hora de cada espacio | permite crear la reserva con datos del cliente, duración y servicios adicionales requeridos |
| E2 | el espacio solicitado ya tiene una reserva en ese horario | se intenta crear otra reserva para el mismo espacio y horario | el sistema muestra el conflicto de disponibilidad | sugiere los horarios disponibles más cercanos para ese mismo día |
| E3 | finaliza el uso del espacio reservado | el recepcionista cierra la reserva | el sistema genera la factura por horas utilizadas con el precio configurado | libera el espacio automáticamente en el calendario de disponibilidad |
| E4 | el administrador necesita ver el uso de los espacios | consulta el reporte de ocupación de espacios | el sistema muestra las reservas por espacio, cliente, duración e ingresos generados | permite exportar el reporte en PDF o Excel para análisis administrativo |

📊  Módulo 8 · Gestión Financiera

Ciclo financiero completo: registro de pagos con facturación electrónica DIAN, control de gastos operativos, generación de informes exportables e historial contable inmutable.

| ID | Historia | MoSCoW | Sprint | Puntos | Actor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-010 | Gestión financiera: pagos, gastos e informes | 🔴 MUST | Sprint 4 | 21 pts | Administrador |
| HU-011 | Control de inventario con alertas de stock mínimo | 🔴 MUST | Sprint 4 | 8 pts | Administrador |

HU-010 — Gestión financiera: pagos, gastos e informes

| ID | HU-010 | Sprint | Sprint 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad MoSCoW | 🔴 MUST HAVE | Puntos de Historia | 21 puntos |
| Actor principal | Administrador / Recepcionista | Valor / Esfuerzo | Alto / Variable |

Historia de Usuario

Como administrador de Apartamentos Facile
 Quiero gestionar el ciclo financiero completo con registro de pagos, gastos e informes exportables
 Para mantener control total sobre los ingresos del hotel y cumplir con los requisitos contables colombianos

Criterios de Aceptación

| # | Dado que... | Cuando... | Entonces... | Y... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | un huésped realiza un pago de anticipo, abono o pago completo | el recepcionista registra el método y valor recibido | el sistema valida que el valor no supere la deuda pendiente y actualiza el estado de la factura | genera un recibo de pago descargable compatible con facturación electrónica DIAN |
| E2 | registro un gasto operativo del hotel | ingreso categoría, fecha, monto y adjunto el soporte | el sistema clasifica el gasto y lo refleja automáticamente en los reportes financieros | el historial contable se actualiza sin posibilidad de modificar registros anteriores |
| E3 | necesito el informe financiero del mes | selecciono el rango de fechas y tipo de informe | el sistema genera el informe con ingresos por unidad, gastos operativos y utilidades | permite exportarlo en PDF o Excel para presentación a la administración |
| E4 | consulto el historial contable | aplico filtros por fecha, tipo de movimiento o unidad | el sistema muestra los registros ordenados con todos los detalles | los datos no son modificables garantizando la integridad contable del sistema |

HU-011 — Control de inventario con alertas de stock mínimo

| ID | HU-011 | Sprint | Sprint 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad MoSCoW | 🔴 MUST HAVE | Puntos de Historia | 8 puntos |
| Actor principal | Administrador / Ama de llaves | Valor / Esfuerzo | Alto / Variable |

Historia de Usuario

Como administrador o ama de llaves de Apartamentos Facile
 Quiero gestionar el inventario de insumos con alertas automáticas cuando el stock esté por agotarse
 Para evitar faltantes de amenities, productos de limpieza o insumos del restaurante durante la operación

Criterios de Aceptación

| # | Dado que... | Cuando... | Entonces... | Y... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | se registra una entrada de insumos al inventario | ingreso tipo de insumo, cantidad, fecha y responsable | el sistema incrementa el stock disponible y registra el movimiento en el historial | actualiza el panel de inventario en tiempo real con la nueva cantidad disponible |
| E2 | se registra el consumo de un servicio que usa insumos | el sistema procesa el consumo | descuenta automáticamente los insumos vinculados al servicio del inventario | refleja el cambio inmediatamente en el panel de inventario |
| E3 | un insumo alcanza o está por debajo del nivel mínimo configurado | el inventario se actualiza | el sistema genera una alerta automática visible en el panel para el administrador | resalta el insumo en rojo con indicador de estado crítico hasta que sea repuesto |
| E4 | el administrador consulta el historial de un insumo | selecciona el insumo en el módulo | el sistema muestra todas las entradas y salidas con fecha, tipo de movimiento y responsable | permite exportar el historial para control de costos operativos |

📲  Módulo 9 · Comunicaciones y Notificaciones

Envía notificaciones automáticas por WhatsApp y correo electrónico ante eventos del sistema: confirmaciones, cancelaciones, recordatorios de check-in y alertas internas.

| ID | Historia | MoSCoW | Sprint | Puntos | Actor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-012 | Notificaciones automáticas por eventos del sistema | 🟡 SHOULD | Sprint 3 | 5 pts | Huésped |

HU-012 — Notificaciones automáticas por eventos del sistema

| ID | HU-012 | Sprint | Sprint 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad MoSCoW | 🟡 SHOULD HAVE | Puntos de Historia | 5 puntos |
| Actor principal | Huésped / Recepcionista / Administrador | Valor / Esfuerzo | Medio / Variable |

Historia de Usuario

Como usuario de Apartamentos Facile (huésped, recepcionista o administrador)
 Quiero recibir notificaciones automáticas cuando ocurran eventos relevantes
 Para estar informado en tiempo real y tomar acciones oportunas sin depender de mensajes manuales

Criterios de Aceptación

| # | Dado que... | Cuando... | Entonces... | Y... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | se confirma una reserva en Apartamentos Facile | la reserva pasa a estado Confirmada | el sistema envía al huésped una notificación por WhatsApp o correo con número de referencia, unidad, fechas y monto del anticipo requerido | el envío queda registrado en el log con estado enviado y timestamp |
| E2 | un huésped cancela su reserva | la cancelación se procesa en el sistema | el sistema notifica al huésped con los detalles de la cancelación y política aplicada | notifica internamente al recepcionista y administrador del cambio de disponibilidad |
| E3 | un envío de notificación falla por error del canal | el primer intento no llega al destinatario | el sistema reintenta hasta 3 veces con intervalos crecientes | si persiste el fallo registra el error en el log y marca el envío como fallido para revisión manual |
| E4 | faltan 24 horas para el check-in de un huésped | el sistema detecta la proximidad de la fecha | envía automáticamente un recordatorio con hora de llegada, dirección y políticas del hotel | incluye el enlace al formulario de check-in digital para agilizar el proceso de ingreso |

🌐  Módulo 10 · Infraestructura y Accesibilidad

Garantiza la disponibilidad 24/7 del sistema alineada con la recepción permanente de Facile, con acceso responsive en español e inglés desde cualquier dispositivo.

| ID | Historia | MoSCoW | Sprint | Puntos | Actor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-014 | Disponibilidad 24/7 y acceso multiplataforma | 🔴 MUST | Sprint 4 | 10 pts | Usuario general del sistema |

HU-014 — Disponibilidad 24/7 y acceso multiplataforma

| ID | HU-014 | Sprint | Sprint 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad MoSCoW | 🔴 MUST HAVE | Puntos de Historia | 10 puntos |
| Actor principal | Usuario general del sistema | Valor / Esfuerzo | Alto / Variable |

Historia de Usuario

Como usuario general de Apartamentos Facile (empleado o huésped)
 Quiero acceder al sistema en cualquier momento y desde cualquier dispositivo
 Para operar sin restricciones de horario dado que la recepción del hotel funciona las 24 horas

Criterios de Aceptación

| # | Dado que... | Cuando... | Entonces... | Y... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | el sistema opera de forma continua | un usuario intenta ingresar a cualquier hora del día o de la noche | la plataforma permite el acceso sin interrupciones con rendimiento estable | no presenta caídas ni tiempos de carga excesivos incluso en momentos de alta demanda |
| E2 | el equipo técnico necesita realizar un mantenimiento programado | se define la ventana de mantenimiento | el sistema notifica a todos los usuarios con anticipación mínima de 12 horas | garantiza la menor indisponibilidad posible durante el proceso |
| E3 | un huésped o empleado accede desde su teléfono celular | ingresa al sistema | la interfaz se adapta correctamente al tamaño de la pantalla con todas las funciones disponibles | la experiencia es fluida en español e inglés dado el perfil internacional de los huéspedes de Facile |
| E4 | el usuario cambia de dispositivo durante su sesión | continúa usando el sistema desde otro equipo | los datos están sincronizados en tiempo real entre dispositivos | la apariencia y navegación son consistentes garantizando una experiencia uniforme |

📈  Módulo 11 · Reportes y Analítica

Genera reportes de servicios consumidos, ocupación por tipo de unidad y análisis de ingresos. Apoya la toma de decisiones estratégicas de la administración de Facile.

| ID | Historia | MoSCoW | Sprint | Puntos | Actor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-015 | Reportes de servicios y ocupación | 🟡 SHOULD | Sprint 4 | 5 pts | Administrador |

HU-015 — Reportes de servicios y ocupación

| ID | HU-015 | Sprint | Sprint 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad MoSCoW | 🟡 SHOULD HAVE | Puntos de Historia | 5 puntos |
| Actor principal | Administrador | Valor / Esfuerzo | Medio / Variable |

Historia de Usuario

Como administrador de Apartamentos Facile
 Quiero generar reportes de servicios consumidos y métricas de ocupación por tipo de unidad
 Para tomar decisiones informadas sobre precios, servicios y estrategia del hotel

Criterios de Aceptación

| # | Dado que... | Cuando... | Entonces... | Y... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | necesito ver los consumos de un huésped específico | selecciono el huésped en el módulo de reportes | el sistema genera un reporte con todos sus servicios, fechas y total general | permite descargarlo en PDF o Excel para facturación o análisis |
| E2 | el administrador establece un rango de fechas | solicita el reporte de ocupación | el sistema muestra el porcentaje de ocupación por tipo de unidad (Dúplex, Familiar, Habitaciones, Sala de Juntas, Coworking) en ese período | genera un comparativo con períodos anteriores para identificar tendencias |
| E3 | necesito analizar los ingresos por servicio | consulto el reporte de servicios | el sistema muestra cuáles servicios generan más ingresos ordenados por valor total | permite filtrar por frecuencia, tipo de servicio o período para apoyar decisiones comerciales |
| E4 | el administrador no desea descargar el reporte | abre el módulo de reportes en pantalla | el sistema muestra una tabla filtrable con todos los datos | permite ordenar y filtrar por fecha, tipo de unidad, servicio o huésped sin necesidad de exportar |